S M L O U V A   O    D Í L O   č. 1/2019

( dále jen smlouva )

uzavřená mezi

objednatelem :   Obec Heřmánkovice    IČO  00653616

Heřmánkovice 215      PSČ 549 84

zastoupená starostkou obce Janou Královu

na straně jedné a

zhotovitelem  :    Petrem Martincem

IČO  74287338     DIČ   CZ 7305043251

Hejtmánkovice 12   PSČ  550 01

na straně druhé

I.

Předmět  smlouvy

1.   Smluvní strany uzavírají podle § 536 Obchodního zákoníku smlouvu o provedení stavebních prací pro objednatele - obnovu hřbitovní zdi v Heřmánkovicích v areálu kostela Všech svatých na parcele 820 v k.ú. Heřmánkovice.  Jedná se o další etapu obnovy, která započala již v roce 2010. Tentokrát se bude obnova týkat 5 polí a 6 pilířů uvedené zdi.

2.    Práce budou prováděny v souladu s příslušnými normami a právními předpisy.

3.    Práce tvořící předmět Smlouvy jsou specifikovány v položkovém rozpočtu a krycím listu rozpočtu. Podklady jsou rozpracovány na obnovu uvedených polí a pilířů i na další technologické postupy s tím spojené, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

4.    Jedná se o následující práce a postupy :  Nejprve dojde k odbornému sejmutí pískovcových hlav ze zděných pilířů, které budou očištěny a bezpečně uskladněny pro zpětnou montáž. Dále bude rozebráno cihelné zdivo jednotlivých polí a pilířů až po základové zdivo. Cihly budou očištěny, vytříděny ty, které bude možné znovu použít (podle zkušeností z minulých prací to bude asi jedna polovina). Pro založení nového základu bude proveden výkop na úroveň nezámrzné hloubky.

Nový základ bude z betonu, bednění hrany cca 200 mm – pohledová část základů. Nové zdivo z cihel TERCA KLINKER i používaný materiál ke zdění a spárování je schválený památkovou péčí. Na základ bude položena krystalická izolace proti vodě. Nově vyzděné zdi i pilíře budou dle původních parametrů. Zdivo bude vyspárováno, pilíře znovu osazeny pískovcovými hlavami. Vybourané, vykopané a nepoužitelné hmoty se průběžně budou odvážet na schválenou ekologickou skládku. Po skončení stavebních prací dojde z obou stran zdi k úpravě svažitosti terénu pro odtok povrchové vody, popř. osetí trávou.

Původní parametry zdi :

Výška polí  2 m ,  výška pilířů 2,30 m , půdorys pilířů 0,50 m x 0,50 m

Délka polí : 1. pole 3,70 m,  2. pole 3,10m , 3. pole 420m , 4. pole 3,70m, 5. pole 3,80m

Šířka zdi :  0,40 m

Upozornění  : zeď  bezprostředně sousedí s náhrobky, které jsou po bývalých německých obyvatelích a jsou z důvodu piety a pro uchování památky nově opravené. Při opravě může hrozit pád zdi a poničení náhrobků.

II.  Čas plnění

Práce budou podle přízně počasí zahájeny v květnu 2019 a dokončeny v listopadu 2019

III. Cena prací

1.   Cena prací je stanovena dle přiloženého rozpočtu na částku

667 810,--         Kč bez DPH

21% DPH    140 240,--        Kč

cena celkem      808 051 ,--       Kč

2. Cena sjednaná v bodě 1. tohoto článku je cenou pevnou. Vznikne-li v průběhu prací potřeba vykonat vícepráce a náklady převýší tuto pevně sjednanou cenu, musí být předem objednatelem odsouhlaseny.

IV.   Fakturace

1.   Provedené práce budou fakturovány daňovým dokladem 1x měsíčně k poslednímu dni v měsíci na základě soupisu provedených prací.

2.   Doklady k fakturaci budou předloženy ke kontrole starostce obce a potom budou předány k proplacení – termín : do pěti dnů od plnění.

3.   Doklady budu mít splatnost 14 dnů od jejich odsouhlasení.

4.   Objednatel musí odsouhlasit nebo připomínkovat soupis provedených prací a daňový doklad do deseti dnů od jejich předání. Nebude-li objednatel daňový doklad připomínkovat do deseti dnů, považuje se daňový doklad za odsouhlasený.

V. Záruka za jakost

1.   Záruka na provedené páce se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruka na dodávky se stanovenou záruční dobou od zhotovitele se sjednává na dobu uvedenou zhotovitelem.

2.  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakékoli povinnosti vyplývající z této smlouvy, uhradí druhé smluvní straně pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení s plněním své povinnosti.

3.   Veškeré změny a dodatky budou prováděny pouze písemnou formou.

VI.   Ostatní ujednání

1.  Zhotovitel je povinen vést po dobu stavby stavební deník.

2.   Zhotovitel bude projednávat záležitosti spojené s prováděním díla se stavebním dozorem, kterým je ustaven p. Petr Flídr a bude uveden ve stavebním deníku.

3.   Nekvalitně provedené práce budu neprodleně opraveny na náklady zhotovitele.

4.    Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků této smlouvy.

Obec Heřmánkovice                                                                              Petr Martinec

zastoupená starostkou Janou Královou

………………………………………………………………….                            ………………………………………….

Objednatel                                                                                     Zhotovitel

V Heřmánkovicích dne   28. ledna 2019